| STATEMENT OF WORK |  |
| --- | --- |
| SOW ID: | CNG-SOW2026-[XXX] |
| Project Name: | Request Repair System — Rebuild & Enhancement (ระบบใบแจ้งซ่อม) (the "Project") |
| Client Name: | [Client Name] Company Limited (the "Client") |

| Section A: Project Overview |  |
| --- | --- |
| Brief Project Description: | สร้างระบบใบแจ้งซ่อม (Request Repair System) ขึ้นใหม่จากระบบเดิม (UAT: http://10.77.3.87:2001) ด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ครอบคลุม lifecycle การรับซ่อมสินค้าตั้งแต่ CS เปิดใบแจ้งซ่อม, GR เลือกเส้นทางซ่อม (DC Path / Vendor Path), การตีราคาและขออนุมัติลูกค้า, การซ่อมและส่งคืน จนถึงลูกค้ารับสินค้าพร้อมลายเซ็นดิจิทัล พร้อมปรับรหัสสถานะเป็นมาตรฐานใหม่ 3 หลัก (26 สถานะ) และเพิ่มความสามารถใหม่: Service Tier (Normal/Express/VIP), ค่าเปิดเครื่องตามประเภทสินค้า (Diagnostic Fee), ใบเสนอราคาแบบต้นทุนบวกกำไร (Cost-Plus Quotation) และการบันทึกการชำระเงิน (Payment Recording) รายละเอียดตามเอกสาร SRS_RepairSystem_v2.1 |
| Project Objective(s): | 1) ทดแทนระบบเดิมโดยคงกฎทางธุรกิจและ workflow ทั้งหมด พร้อม migrate ข้อมูลเดิม 2) ปรับรหัสสถานะเป็นมาตรฐานใหม่และทำ status_info เป็น single source of truth 3) เพิ่มความสามารถเชิงพาณิชย์: Service Tier, Diagnostic Fee, Cost-Plus Quotation, Payment 4) แก้ข้อบกพร่องเดิม (FIX-01 ถึง FIX-05) และยกระดับ security/RBAC ที่ API layer |
| Business Benefit(s): | Qualitative Business Benefit(s): ลด TAT การซ่อมด้วย SLA tracking ต่อสถานะและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ; ประสบการณ์ลูกค้าดีขึ้นจาก Service Tier และการแจ้งสถานะ; ควบคุม margin การซ่อมได้จากโครงสร้างต้นทุน Quantitative Business Benefit(s): รายได้ใหม่จาก Diagnostic Fee และ Express surcharge; ลดงาน manual reconciliation ด้วยรายงานเงินสดประจำวัน; SLA compliance วัดได้ต่อสถานะ/สาขา/Vendor |
| Key Project Assumption(s): | ดู Section H |
| Key Project Risk(s): | 1) ข้อมูลระบบเดิม (สถานะ 69+ ใบงาน) ต้อง migrate ด้วย mapping รหัสเดิม→ใหม่ — มีความเสี่ยงหากมีรหัสนอกตาราง mapping 2) การเชื่อมต่อระบบ inventory (SKU/Barcode lookup) ขึ้นกับความพร้อมของระบบปลายทาง 3) นโยบายการเงิน (อัตราค่าเปิดเครื่อง, margin, การคืนเงิน) ต้องได้รับอนุมัติจาก Client ก่อนเริ่ม Phase 3 |
| Estimated Project Duration: | 5 Months |
| Project Cost: | Fixed Price: [XXX] THB (excluding VAT) |

| Section B: Project Governance Structure |  |  |
| --- | --- | --- |
| Role | [Client Name] Company Limited (the "Client") | Cenergy Innovation (the “Service Provider”) |
| Project Sponsor: | [Project Sponsor Name] | [Project Sponsor Name] |
| Project Owner: | [Project Owner Name] | [Project Owner Name] |
| Project Manager: | [Project Manager Name] | [Project Manager Name] |

Section C: High Level Project Scope

- In Scope

The Service Provider shall provide project development and management services based on a fixed price arrangement covering: 1. Core System Rebuild — ระบบใบแจ้งซ่อมครบ lifecycle: เปิดใบแจ้งซ่อม (ออกเลขที่อัตโนมัติ {BU}{Store}{YYMMDD}{RUN4}), state machine 26 สถานะรหัสมาตรฐานใหม่ (forward-only + rollback map พร้อมเหตุผล), การเลือกเส้นทาง DC Path / Vendor Path โดย GR, DC reject, ฟอร์มส่งมอบทุกจุดพร้อมไฟล์แนบบังคับ, transaction log ทุก action, ลายเซ็นดิจิทัลตอนปิดงาน 2. Quotation & Customer Approval — ใบเสนอราคาแบบต้นทุนบวกกำไร (cost_parts/labor/logistics + margin ต่อประเภทสินค้า, floor 15% พร้อม internal approval), ลูกค้าอนุมัติรายรายการ, Vendor email notification 3. Financial Features — Diagnostic Fee ตามประเภทสินค้า, Payment Recording (DIAGNOSTIC_FEE/DEPOSIT/FINAL/SURCHARGE/REFUND) + ใบเสร็จ running แยกชุด, daily cash reconciliation ต่อสาขา 4. Service Tier — NORMAL / EXPRESS / VIP: SLA multiplier, priority queue, surcharge, การแจ้งเตือนตาม tier 5. Admin & Reporting — Maintain (SLA config, Vendor info import/export, ค่าเปิดเครื่อง, margin, tier), user/branch/product-type/brand management, Dashboard KPI + Export Excel 6. Data Migration — migrate ข้อมูลระบบเดิมทั้งหมดพร้อมแปลงรหัสสถานะตาม status_code_migration.sql 7. Testing & Go-Live — SIT, UAT support, training, production deployment และ hypercare 30 วัน

- Out of Scope

Unless mutually agreed otherwise by the Parties in writing, any services outside what is set out as in-scope shall be considered out of scope of this SOW, including but not limited to: - การเชื่อมต่อระบบ POS / ERP / บัญชี นอกเหนือจาก inventory lookup (SKU/Barcode) - Mobile application (native) — ระบบใหม่เป็น responsive web - Hardware, license ของ third-party, และค่าบริการ SMS/LINE OA gateway - Vendor portal สำหรับ Vendor login เอง (รองรับเฉพาะ email notification) - การแก้ไขระบบเดิม (legacy) นอกเหนือจากการอ่านข้อมูลเพื่อ migrate

Section D: High Level Project Solution Architecture

The following describes the high-level solution architecture of the Project under this SOW: - Frontend: Next.js 14+ (App Router) + Tailwind CSS, responsive ≥ 768px, ภาษาไทย/พ.ศ. - Backend API: Node.js (Next.js API Routes หรือ Fastify), REST + OpenAPI 3.0, RBAC ทุก endpoint - Database: PostgreSQL 16 + Prisma ORM (migrations), DB trigger สำหรับ status_updated_date - File Storage: MinIO (S3-compatible) สำหรับไฟล์แนบและลายเซ็น - Authentication: NextAuth.js + HTTP-only session cookies, bcrypt (cost ≥ 12) - Notification: Email (SMTP) สำหรับ Vendor; SMS/LINE OA (optional, gateway โดย Client) - Deployment: Docker Compose บน infrastructure ของ Client, CI/CD ด้วย GitHub Actions This solution architecture developed from the prerequisite requirement is to serve as a baseline reference for the implementation only as it may change during the Project execution.

Section E: High Level Project Timeline/Workplan

The following depicts the high-level timeline/workplan of the Project under this SOW (5 months): Month 1 — Phase 1 Foundation: Auth + RBAC, DB schema + seed (status/SLA/reference), migration รหัสเดิม→ใหม่, CI/CD, หน้า Maintain Month 2 — Phase 2 Core Flow: เปิดใบแจ้งซ่อม, state machine + rollback, ฟอร์มส่งมอบทุกจุด, attachment, transaction log Month 3 — Phase 3 Quotation & Payment: cost-plus quotation, อนุมัติลูกค้า, diagnostic fee, payment + ใบเสร็จ, vendor email Month 4 — Phase 4 Service Tier & Dashboard: NORMAL/EXPRESS/VIP, priority queue, dashboard + รายงาน + reconciliation Month 5 — Phase 5 Notifications & Go-Live: SMS/LINE OA, data migration, SIT/UAT, training, production go-live + hypercare This timeline estimated from the prerequisite requirement is indicative for a purpose of reference only. The go-live date shall be dependent on the completion of each milestone.

Section F: Project Outputs/Deliverables

The following describe the indicative outputs/deliverables of the Project under this SOW: Deliverables No.; Phase; Outputs. 1; Design; XXX. 2; Development; XXX. 3; Testing/UAT; XXX. 1. ระบบใบแจ้งซ่อมใหม่ (production-ready) พร้อม source code ใน Git repository ของ Client 2. เอกสาร SRS v2.1 (baseline), API documentation (OpenAPI 3.0), และ deployment guide 3. Database schema + Prisma migrations + status_code_migration.sql พร้อมผลการ migrate ข้อมูลจริง 4. ผลการทดสอบ SIT/UAT (test cases + test results) และรายงานแก้ไข defect 5. Training material และ session สำหรับผู้ใช้ 4 บทบาท (CS/GR/DC/ADMIN) 6. Project artifacts produced during the design, development, and testing where applicable.

Section G: Project Cost Estimation

- Summary of Cost Estimation

The following table provides a summary of cost estimation: No.; Item Description; Effort Estimation (Man-day); Cost Estimation (THB). 1.; Request Repair System — Rebuild & Enhancement (5 months); [XXX]; [XXX]. Total; [XXX]; [XXX]. Remarks: This Service is a fixed price arrangement per the scope defined in Section C. Any change requests shall follow the change management process and be quoted separately.

- Detail of Cost Estimation

The following table provides the breakdown of cost estimation (man-day rate: 6,500 THB): Resource Role; Effort Estimation (Man-day); Man-day Rate (THB); Cost Estimation (THB). Business Solution Analyst; 6,500.00. Tech Lead; 6,500.00. Architecture; 6,500.00. Backend Developer; 6,500.00. Frontend Developer; 6,500.00. Quality Assurance; 6,500.00. Integration; 6,500.00. FMS; 6,500.00. Scrum Master / Project; 6,500.00. PMO; 6,500.00. Mobile; 6,500.00. Dev Ops; 6,500.00. Release Management; 6,500.00. Application Support; 6,500.00. Total.

- Payment Milestones

The Service Fee for the Project implementation shall be due and payable in 3 (three) instalments by the following milestones: Milestone No.; Invoice Description/Schedule; Estimated Invoice Amount (THB, excluding VAT). 1.; 30% of the total Project fee — upon SOW execution and project kick-off; [XXX]. 2.; 40% of the total Project fee — upon completion of Phase 3 (Quotation & Payment) and passing SIT; [XXX]. 3.; 30% of the total Project fee — upon UAT sign-off and production go-live; [XXX]. Total; [XXX].

Section H: Project Assumptions

1. Client จัดเตรียม infrastructure (server/Docker), domain, SSL certificate และ SMTP/SMS/LINE gateway 2. Client ให้สิทธิ์เข้าถึง source code และฐานข้อมูลระบบเดิมเพื่อการวิเคราะห์และ migrate ข้อมูล 3. นโยบายการเงิน (อัตราค่าเปิดเครื่อง, margin ต่อประเภทสินค้า, เงื่อนไขการคืนเงิน, อัตรา surcharge) ได้รับอนุมัติจาก Client ภายใน Phase 2 4. Client จัดสรรผู้ใช้ทดสอบ UAT ครบ 4 บทบาท และ sign-off ภายใน 10 วันทำการหลังส่งมอบแต่ละ milestone 5. การเชื่อมต่อ inventory lookup ใช้ interface ที่ระบบเดิมใช้อยู่ หากต้องพัฒนา interface ใหม่ถือเป็น change request 6. ระยะเวลา hypercare 30 วันหลัง go-live ครอบคลุมการแก้ defect เท่านั้น ไม่รวม enhancement

[Execution on the next page]

| Section J: Acceptance and Execution |  |
| --- | --- |
| By signing this Statement of Work, the Parties hereto agree, accept, and cause this SOW to be duly executed by their authorized representatives and this SOW shall commercially become effective on the first date commencing work regardless of the actual execution date hereof. |  |
| [Client Name] Company Limited (the "Client") | Cenergy Innovation Limited (the “Service Provider”) |
| Signed by: [Name] ([Position]) | Signed by: [Name] ([Position]) |
| Concurred by: [Name] ([Position]) | Concurred by: [Name] ([Position]) |

Attachment 1 — Software Requirements Specification (SRS) v2.1

เอกสารแนบนี้เป็นส่วนหนึ่งของ SOW ฉบับนี้ (integral part of this SOW)

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

ระบบใบแจ้งซ่อม (Request Repair System)

Full Specification for Rebuild & Clone — รหัสสถานะมาตรฐานใหม่ พร้อมส่วนขยาย Service Tier, Quotation Costing และ Payment

Version 2.1  |  17 กรกฎาคม 2026 (2569)

อ้างอิง: ระบบ UAT http://10.77.3.87:2001, BUSINESS_RULES.md, SRS v1.0/v2.0

# สารบัญ (Table of Contents)

# 1. บทนำ (Introduction)

## 1.1 วัตถุประสงค์ (Purpose)

เอกสารฉบับนี้เป็นข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ (SRS) สำหรับการสร้างระบบใบแจ้งซ่อม (Request Repair System) ขึ้นใหม่ (rebuild/clone) จากระบบเดิมที่ใช้งานบน UAT พร้อมทั้ง (1) ปรับรหัสสถานะเป็นมาตรฐานใหม่ 3 หลักที่อ่านง่ายและไม่กระโดดข้ามไปมา และ (2) ขยายขีดความสามารถตามหลักการบริหารศูนย์ซ่อม ได้แก่ ประเภทการให้บริการ (Service Tier: Normal / Express / VIP), ค่าเปิดเครื่องตรวจเช็คตามประเภทสินค้า (Diagnostic Fee), การคิดใบเสนอราคาจากต้นทุนบวกกำไร (Cost-Plus Quotation) และการบันทึกการชำระเงิน (Payment Recording)

## 1.2 ขอบเขต (Scope)

ระบบครอบคลุม lifecycle ของใบแจ้งซ่อมตั้งแต่ CS เปิดงานรับสินค้าจากลูกค้า, GR รับสินค้าและเลือกเส้นทางซ่อม (DC Path / Vendor Path), การตีราคาและขออนุมัติจากลูกค้า, การซ่อมและส่งคืนสินค้า, จนถึงลูกค้ารับสินค้าคืนพร้อมลายเซ็นดิจิทัล รวมถึงงานบริหารระบบ (Admin): จัดการผู้ใช้, ข้อมูลอ้างอิง, SLA และรายงาน

## 1.3 ระบบเดิม (Existing System)

ระบบเดิมเป็น Next.js (React) + REST API + Prisma ORM, deploy ที่ http://10.77.3.87:2001 (UAT) ยืนยันพฤติกรรมจากการทดสอบด้วยผู้ใช้ทดสอบ 4 บทบาท (test_cs / test_gr / test_dc / test_am) เมื่อ 17/07/2026 ประกอบกับกฎทางธุรกิจจากไฟล์ BUSINESS_RULES.md ของ source code เดิม เอกสารฉบับนี้ใช้รหัสสถานะมาตรฐานใหม่เป็นหลัก โดยกำกับรหัสเดิม (legacy) ไว้ในตาราง mapping หัวข้อ 3.2 และมี SQL migration script แนบแยกไฟล์

## 1.4 คำจำกัดความ (Definitions)

| คำ | ความหมาย |
| --- | --- |
| CS | Customer Service — พนักงานสาขา เปิดใบแจ้งซ่อม ติดต่อลูกค้า และส่งมอบสินค้าคืน |
| GR | Goods Receiving — พนักงานรับสินค้า เลือกเส้นทางซ่อม และรับสินค้าคืนจาก DC/Vendor |
| DC | Distribution Center — ศูนย์กระจายสินค้า ประสานงาน Vendor ในเส้นทาง DC Path |
| ADMIN (AM) | ผู้ดูแลระบบ — จัดการผู้ใช้ ข้อมูลอ้างอิง SLA และรายงาน |
| Vendor | ผู้ให้บริการซ่อมภายนอก (บุคคลที่สาม) |
| SLA | Service Level Agreement — เวลามาตรฐานที่อนุญาตในแต่ละสถานะ (หน่วยชั่วโมง) |
| Quotation | ใบเสนอราคาค่าซ่อมที่ต้องขออนุมัติจากลูกค้าเป็นรายรายการ |
| Diagnostic Fee | ค่าเปิดเครื่อง/ค่าตรวจเช็คเบื้องต้น เรียกเก็บ ณ วันรับเครื่อง |
| Service Tier | ระดับการให้บริการ: NORMAL / EXPRESS / VIP |
| Legacy Code | รหัสสถานะของระบบเดิม (เช่น 232, 2360) — ใช้เฉพาะตอน migrate ข้อมูล |

# 2. ภาพรวมระบบและบทบาทผู้ใช้ (System Overview & Roles)

ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วย username/password และถูกนำไปยังเมนูตามบทบาท (role-based menu) จากการทดสอบ UAT พบเมนูจริงดังนี้ (รหัสสถานะเป็นรหัสใหม่)

| Role | เมนูที่เห็น (ทดสอบจริง) | สถานะที่ดำเนินการได้ (roleActionMap — รหัสใหม่) |
| --- | --- | --- |
| CS | เปิดใบแจ้งซ่อม, ตรวจสอบสถานะใบแจ้งซ่อม, Dashboard | 100, 240, 250, 260, 285, 290, 310, 320, 330, 360, 390 |
| GR | ตรวจสอบสถานะ, Dashboard (เปิดใบแจ้งซ่อม disabled) | 110, 200, 210, 280, 300, 340, 345, 350 |
| DC | ตรวจสอบสถานะ, Dashboard | 220, 230, 270, 275 |
| ADMIN | เปิดใบแจ้งซ่อม, ตรวจสอบสถานะ, Dashboard, Maintain | ทุกสถานะ + จัดการข้อมูลระบบ |

หมายเหตุ: สถานะ 220 ที่มี reject_flg = "Y" จะถูกจัดเป็นงานของ GR แทน DC (special case จาก canHandle function)

# 3. Status Model และ Flow การทำงาน

## 3.1 แผนภาพ Flow ทั้งระบบ (รหัสมาตรฐานใหม่)

สีพื้นหลัง = ผู้รับผิดชอบดำเนินการ:    เหลือง = CS    ฟ้า = GR    เขียว = DC    เทา = ปิดงาน

100 · เปิดใบแจ้งซ่อม / ส่งซ่อม CS เปิดงาน + แนบรูป Serial + รูปสินค้า ↓ 110 · GR รับสินค้าซ่อมจาก CS GR เลือกเส้นทางซ่อม (เปลี่ยนไม่ได้)

← เลือก DC Path (สถานะ 200)     |     เลือก Vendor Path (สถานะ 300) →

| DC PATH (2xx) 200 · GR เปิด log DC ↓ 210 · รอ DC มารับสินค้า ↓ 220 · DC รับสินค้าจากสาขา ตีกลับได้ (reject_flg = Y) ↓ 230 · DC รอ Vendor มารับสินค้า ↓ 240 · รอ Vendor ตีราคา ↓ 250 · ขออนุมัติราคาจากลูกค้า ↓ 260 · แจ้งผลการอนุมัติ ↓ อนุมัติ = 275 / ไม่อนุมัติ = 270 270 / 275 · รอ Vendor ส่งคืนสินค้า ไม่อนุมัติซ่อม / ซ่อมเสร็จ ↓ 280 · DC รับคืนจาก Vendor แล้ว ↓ 285 · GR รับคืนจาก DC แล้ว ↓ 290 · CS รับคืน / รอลูกค้ารับ ↓ 299 · ลูกค้ารับสินค้าแล้ว (ปิดงาน) ลายเซ็นดิจิทัล + ใบคืนสินค้า | VENDOR PATH (3xx) 300 · รอ Vendor มารับสินค้า ↓ 310 · รอ Vendor ตีราคา ↓ 320 · ขออนุมัติราคาจากลูกค้า ↓ 330 · แจ้งผลการอนุมัติ ↓ อนุมัติ = 345 / ไม่อนุมัติ = 340 340 / 345 · รอ Vendor ส่งคืนสินค้า ไม่อนุมัติซ่อม / ซ่อมเสร็จ ↓ คืนได้ 3 ช่องทาง 360 · GR รับคืนโดยตรง ¦ 350 · คืนผ่าน DC แทนสาขา 350 → DC ส่งต่อ → 360 ↓ 390 · CS รับคืน / รอลูกค้ารับ ↓ 399 · ลูกค้ารับสินค้าแล้ว (ปิดงาน) ลายเซ็นดิจิทัล + ใบคืนสินค้า |
| --- | --- |

ทุกสถานะ: ยกเลิกได้ (สถานะ 000 ตามเงื่อนไข FIX-02) · Rollback ถอยทีละขั้นพร้อมเหตุผล · ทุก action บันทึก transaction_log

## 3.2 มาตรฐานรหัสสถานะใหม่และตาราง Mapping

รหัสสถานะใหม่เป็นตัวเลข 3 หลักเสมอ ออกแบบให้อ่านความคืบหน้าได้จากตัวเลขโดยตรง:

- หลักร้อย = เฟส/เส้นทาง: 0 = ยกเลิก, 1 = รับเข้า (ใช้ร่วมกันทุกเส้นทาง), 2 = DC Path, 3 = Vendor Path

- หลักสิบ = ลำดับขั้นตอน เพิ่มทีละ 10 (เว้นช่องว่างไว้แทรกสถานะใหม่ในอนาคตโดยไม่ต้องต่อหลัก)

- หลักหน่วย = variant: 0 = ขั้นตอนปกติ, 5 = ทางเลือกคู่ขนานของขั้นตอนเดียวกัน (เช่น 270 ไม่ซ่อม / 275 ซ่อมเสร็จ), 9 = ปิดงาน (299, 399)

- ความสมมาตรสองเส้นทาง: ขั้นตอนเดียวกันใช้หลักสิบใกล้เคียงกัน เช่น ตีราคา = 240/310, ขออนุมัติ = 250/320, ปิดงาน = x99

| รหัสใหม่ | รหัสเดิม | สถานะ | Path |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | 0 | ใบแจ้งซ่อมถูกยกเลิก | ALL |
| 100 | 10 | เปิดใบแจ้งซ่อม / ส่งซ่อม (CS) | ALL |
| 110 | 11 | GR รับสินค้าซ่อมจาก CS (เลือกเส้นทาง) | ALL |
| 200 | 20 | GR เปิด log DC | DC |
| 210 | 201 | รอ DC มารับสินค้า | DC |
| 220 | 21 | DC รับสินค้าจากสาขาแล้ว | DC |
| 230 | 22 | DC รอ Vendor มารับสินค้า | DC |
| 240 | 23 | รอ Vendor ตีราคา | DC |
| 250 | 232 | ขออนุมัติราคาจากลูกค้า | DC |
| 260 | 233 | แจ้งผลการอนุมัติ | DC |
| 270 | 234 | รอ Vendor ส่งคืนสินค้า (ไม่อนุมัติซ่อม) | DC |
| 275 | 235 | รอ Vendor ส่งคืนสินค้าซ่อมเสร็จ | DC |
| 280 | 2360 | DC รับสินค้าคืนจาก Vendor แล้ว | DC |
| 285 | 2361 | GR รับสินค้าคืนจาก DC แล้ว | DC |
| 290 | 236 | CS รับสินค้าคืนแล้ว / รอลูกค้ารับ | DC |
| 299 | 237 | ลูกค้ารับสินค้าแล้ว (ปิดงาน) | DC |
| 300 | 30 | รอ Vendor มารับสินค้า | VENDOR |
| 310 | 31 | รอ Vendor ตีราคา | VENDOR |
| 320 | 32 | ขออนุมัติราคาจากลูกค้า | VENDOR |
| 330 | 33 | แจ้งผลการอนุมัติ | VENDOR |
| 340 | 34 | รอ Vendor ส่งคืนสินค้า (ไม่อนุมัติซ่อม) | VENDOR |
| 345 | 35 | รอ Vendor ส่งคืนสินค้าซ่อมเสร็จ | VENDOR |
| 350 | 360 | Vendor คืนผ่าน DC แทนสาขา (DC รอส่งเข้าสาขา) | VENDOR |
| 360 | 361 | GR รับสินค้าคืนจาก Vendor / DC แล้ว | VENDOR |
| 390 | 36 | CS รับสินค้าคืนแล้ว / รอลูกค้ารับ | VENDOR |
| 399 | 37 | ลูกค้ารับสินค้าแล้ว (ปิดงาน) | VENDOR |

การ migrate ข้อมูลเดิม: ใช้ script แนบ status_code_migration.sql (สร้างตาราง mapping แล้ว update ทุกตารางที่อ้างรหัสสถานะภายใน transaction เดียว)

## 3.3 แผนภาพรายละเอียด (Detailed Diagram — English)

สีในแผนภาพ: เหลือง = CS, ฟ้า = GR, เขียว = DC, เทา = ปิดงาน

## 3.4 ตารางสถานะและ SLA (ค่าจากหน้า Maintain ของระบบจริง)

| Path | สถานะ | รหัสใหม่ | SLA (ชม.) |
| --- | --- | --- | --- |
| ALL | ใบแจ้งซ่อมถูกยกเลิก | 000 | 0 |
| ALL | เปิดใบแจ้งซ่อม / ส่งซ่อม | 100 | 1 |
| ALL | GR รับสินค้าซ่อมจาก CS | 110 | 1 |
| DC | GR เปิด log DC | 200 | 48 |
| DC | รอ DC มารับสินค้า | 210 | 120 |
| DC | DC รับสินค้าจากสาขาแล้ว | 220 | 120 |
| DC | DC รอ Vendor มารับสินค้า | 230 | 120 |
| DC | รอ Vendor ตีราคา | 240 | 72 |
| DC | ขออนุมัติราคาจากลูกค้า | 250 | 24 |
| DC | แจ้งผลการอนุมัติ | 260 | 24 |
| DC | รอ Vendor ส่งคืนสินค้า (ไม่อนุมัติซ่อม) | 270 | 168 |
| DC | รอ Vendor ส่งคืนสินค้าซ่อมเสร็จ | 275 | 168 |
| DC | DC รับสินค้าคืนจาก Vendor แล้ว | 280 | 168 |
| DC | GR รับสินค้าคืนจาก DC แล้ว | 285 | 120 |
| DC | CS รับสินค้าคืนแล้ว / รอลูกค้ารับ | 290 | 24 |
| DC | ลูกค้ารับสินค้าแล้ว (ปิดงาน) | 299 | 168 |
| VENDOR | รอ Vendor มารับสินค้า | 300 | 120 |
| VENDOR | รอ Vendor ตีราคา | 310 | 72 |
| VENDOR | ขออนุมัติราคาจากลูกค้า | 320 | 24 |
| VENDOR | แจ้งผลการอนุมัติ | 330 | 24 |
| VENDOR | รอ Vendor ส่งคืนสินค้า (ไม่อนุมัติซ่อม) | 340 | 168 |
| VENDOR | รอ Vendor ส่งคืนสินค้าซ่อมเสร็จ | 345 | 168 |
| VENDOR | Vendor คืนผ่าน DC แทนสาขา | 350 | 120 |
| VENDOR | GR รับสินค้าคืนจาก Vendor / DC แล้ว | 360 | 168 |
| VENDOR | CS รับสินค้าคืนแล้ว / รอลูกค้ารับ | 390 | 24 |
| VENDOR | ลูกค้ารับสินค้าแล้ว (ปิดงาน) | 399 | 168 |

## 3.5 กติกาการเปลี่ยนสถานะ

- สถานะเดินไปข้างหน้าทางเดียว (forward-only) ยกเว้นการ Rollback ซึ่งถอยได้ทีละขั้นตาม Rollback Map และต้องระบุเหตุผลเสมอ

- GR เป็นผู้เลือกเส้นทาง: update เป็น 200 = DC Path, update เป็น 300 = Vendor Path เมื่อเลือกแล้วเปลี่ยนไม่ได้ (ยกเว้น rollback กลับ 110) ระบบมี validation เตือนหากสินค้าไม่อยู่ในรายการจัดส่งผ่าน DC (ยืนยัน override ได้ — พบจากการทดสอบจริง)

- DC ตีกลับสินค้า (Reject): rollback จาก 210/220/230 จะ set reject_flg="Y" + reject_from_status, ล้างข้อมูล DC และลบ attachment ของ step 220

- ยกเลิกใบแจ้งซ่อม: set status = 000 ระบบเดิมไม่มี validation ว่าสถานะปัจจุบันยกเลิกได้หรือไม่ — ระบบใหม่ต้องจำกัดตาม FIX-02 (ดู 10)

- ทุกการเปลี่ยนสถานะบันทึก transaction_log (ผู้ทำ, IP, ข้อความ, step, request) และ DB trigger อัพเดต status_updated_date เพื่อคำนวณ SLA

## 3.6 Rollback Map (รหัสใหม่)

| สถานะปัจจุบัน | ถอยกลับเป็น | สถานะปัจจุบัน | ถอยกลับเป็น |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 110 | 280 | 275 |
| 210 | 200 | 290 | 275 |
| 220 | 210 | 299 | 290 |
| 230 | 220 | 310 | 300 |
| 240 | 230 | 320 | 310 |
| 250 | 240 | 330 | 320 |
| 260 | 250 | 340 | 330 |
| 270 | 260 | 345 | 340 |
| 275 | 270 | 390 | 345 |
|  |  | 399 | 390 |

หมายเหตุ: 290→275 คงพฤติกรรมเดิม (236→235) คือถอยข้ามขา 280/285 กลับไปจุด Vendor ส่งคืน และ 350/360 ไม่อยู่ใน rollback map ตามระบบเดิม

# 4. กฎทางธุรกิจเดิมที่ต้องคงไว้ (Core Business Rules)

### 4.1 การออกเลขที่เอกสาร (Running Number)

- เลขที่ใบแจ้งซ่อม: {BU}{StoreNick2}{YY}{MM}{DD}{RUN4} เช่น TWBN2607160004 (BU=TW, สาขา=BN, ปี พ.ศ. 2 หลัก) สร้างแบบ concurrent-safe ด้วย upsert + increment บนตาราง running_doc

- เลขที่ใบคืนสินค้า: {BU}R{StoreNick2}{YY}{MM}{DD}{RUN4} ออกเมื่อลูกค้ารับสินค้าคืน

### 4.2 เอกสารแนบ (Attachments)

- เปิดงานต้องแนบรูป Serial Number และรูปสินค้า (บังคับทั้งคู่) ตั้งชื่อไฟล์ {request_no}_{prefix}_{timestamp}{ext}

- ทุกจุดส่งมอบ (CS→GR, GR→Vendor, Vendor→DC ฯลฯ) มีฟอร์มบันทึก ผู้ส่งมอบ/ผู้รับ/วันที่/เบอร์ติดต่อ + ไฟล์แนบบังคับ (ยืนยันจากการทดสอบทุกฟอร์ม)

### 4.3 ใบเสนอราคาและการอนุมัติ (Quotation & Customer Approval)

- Mode ของ Quotation ต้องตรงกับ path: DC Path → mode "DC" (สถานะ 250–275), Vendor Path → mode "VEN" (สถานะ 320–345)

- ลูกค้าอนุมัติ/ไม่อนุมัติเป็นรายรายการ (user_repair_flg Y/N + เหตุผล) และมีผลสรุปรวม user_approve_flg

- ผลอนุมัติกำหนดสถานะถัดไป: อนุมัติ (Y) → 275 (DC) / 345 (Vendor), ไม่อนุมัติ (N) → 270 / 340

### 4.4 การแจ้ง Vendor (Vendor Notification)

- เมื่อสินค้าพร้อมให้รับ ระบบส่งอีเมลอัตโนมัติ: SKU → vendor_name (commodity table) → vendor_email (vendor_info table) พร้อมลิงก์หน้า print {APP_URL}/print/{requestId} หน้า Maintain มี import/export รายชื่อ Vendor + email

### 4.5 การส่งคืนของ Vendor (3 ช่องทาง)

- คืน GR โดยตรง → 360 | คืนผ่าน DC แทนสาขา → 350 → DC ส่งต่อ → 360 | เส้นทาง DC มาตรฐาน → 280

### 4.6 การปิดงานและลายเซ็น (Closing & Digital Signature)

- ลูกค้ารับสินค้าคืนต้องเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (signature canvas → Base64 → JPEG → attachment) พร้อมออกเลขที่ใบคืนสินค้า (สถานะ 299/399)

### 4.7 อื่น ๆ

- internal_flg = "Y" สำหรับสินค้าของพนักงาน/ลูกค้าภายใน

- Dashboard: การ์ด KPI 6 ชุด (ทั้งหมด, รอการซ่อมแยก CS/GR/DC, กำลังซ่อม, รอลูกค้ารับคืนแยกอนุมัติ/ไม่อนุมัติ, ส่งมอบแล้ว, ยกเลิกแยกลูกค้า/ร้านค้า) กรองรายวัน/สัปดาห์/เดือน

- รายการงานมีตัวชี้วัด On Track / At Risk / Critical พร้อม progress bar ของแต่ละสถานะ และ Export Excel

# 5. Functional Requirements (ระบบเดิมที่ต้อง Clone)

## 5.1 Authentication

- FR-AUTH-01 Login ด้วย username/password, แสดง error เมื่อกรอกไม่ครบหรือ credential ผิด

- FR-AUTH-02 Redirect ตาม role, ซ่อน/disable เมนูที่ไม่มีสิทธิ์ (พบจริง: ปุ่มเปิดใบแจ้งซ่อมเป็นสีเทาสำหรับ GR/DC)

- FR-AUTH-03 Session expiry + Logout ทุกหน้า, RBAC ต้องบังคับที่ API ทุก endpoint ไม่ใช่แค่ frontend

## 5.2 CS

- FR-CS-01 ฟอร์มเปิดใบแจ้งซ่อม 2 ส่วน: รายละเอียดลูกค้า (ชื่อ*, นามสกุล*, ที่อยู่, โทรศัพท์*) และรายละเอียดสินค้า (checkbox สินค้าอยู่ในระบบ → lookup SKU/Barcode, SKU*, Barcode*, ประเภทสินค้า*, ยี่ห้อ (filtered), รุ่น, Serial, ไฟล์รูป Serial*, จำนวน*, วันที่รับสินค้า*, อาการที่พบ*, ปัญหาที่เกิด: ในประกัน/นอกประกัน*, ไฟล์แนบ*)

- FR-CS-02 บันทึกแล้วออกเลขที่ใบแจ้งและเข้าสถานะ 100 จากนั้น CS บันทึกการส่งสินค้าให้ GR (ฟอร์ม ผู้ส่งมอบ/ผู้รับ/วันที่/เบอร์/ไฟล์แนบ)

- FR-CS-03 รายการสถานะ: ค้นหา, Filter, Export Excel, Edit (สถานะต้น ๆ), ยกเลิกพร้อมเหตุผล, ปุ่มดำเนินการตามสถานะที่ตนรับผิดชอบ

- FR-CS-04 ขออนุมัติราคาจากลูกค้า (250/320), บันทึกผลอนุมัติรายรายการ (260/330), รับสินค้าคืน (290/390), ส่งมอบลูกค้าพร้อมลายเซ็น (299/399)

## 5.3 GR

- FR-GR-01 รับสินค้าจาก CS (สถานะ 110) แล้วเลือกเส้นทาง: ปุ่ม "จัดส่งให้ DC" / "จัดส่งให้ Vendor" พร้อม dialog ยืนยันเมื่อสินค้าไม่อยู่ในรายการ DC

- FR-GR-02 บันทึกรายละเอียด Vendor มารับสินค้า (ผู้ขาย*, ผู้มารับ*, วันที่ส่ง*, เบอร์*, ไฟล์แนบ*)

- FR-GR-03 รับสินค้าคืนจาก DC/Vendor (280→285, 350→360) และส่งต่อให้ CS

## 5.4 DC

- FR-DC-01 รับสินค้าจากสาขา (220), ตีกลับได้กรณีไม่ตรง/ไม่ครบ, บันทึกส่งให้ Vendor (230), รับคืนจาก Vendor (ฟอร์ม ผู้ส่งมอบ/ผู้รับ/วันที่รับคืน/เบอร์/ไฟล์แนบ)

## 5.5 ADMIN — Maintain

- FR-AM-01 Status Info: แก้ไข SLA (ชั่วโมง) ของทุกสถานะ กรองตาม Path (ทั้งหมด/DC/VENDOR)

- FR-AM-02 Vendor Info: รายชื่อ Vendor + email, มี Template / Import / Export

- FR-AM-03 (ระบบใหม่) จัดการผู้ใช้, สาขา, ประเภทสินค้า, ยี่ห้อ, ค่าเปิดเครื่อง, margin, service tier — ดูหมวด 6

# 6. ส่วนขยายใหม่ (New Features — Service Center Best Practices)

ออกแบบตามแนวปฏิบัติของศูนย์บริการซ่อม โดยฝังเข้ากับ flow เดิมโดยไม่เพิ่มสถานะใหม่ (ใช้ field/flag และตารางใหม่แทน) เพื่อลดผลกระทบต่อ state machine

## 6.1 ประเภทการให้บริการ (Service Tier: NORMAL / EXPRESS / VIP)

เลือกได้ตอนเปิดใบแจ้งซ่อม (FR-CS-01) เก็บใน field service_tier ของ repair_ticket และแสดง badge ในทุกรายการงาน

| คุณสมบัติ | NORMAL | EXPRESS | VIP |
| --- | --- | --- | --- |
| SLA | ตามตาราง SLA มาตรฐาน | 50% ของ SLA มาตรฐาน (ปัดขึ้น) | 50% ของ SLA + ลัดคิวสูงสุด |
| ลำดับคิว (Queue Priority) | ตามลำดับเข้า (FIFO) | แทรกก่อน NORMAL | แทรกก่อนทุก tier |
| ค่าบริการเพิ่ม (Surcharge) | — | +50% ของค่าเปิดเครื่อง หรือ flat fee ตาม config | ฟรี surcharge (ผูกสิทธิ์สมาชิก/ยอดซื้อ) หรือ flat fee |
| การแจ้งเตือนลูกค้า | Email | Email + SMS/LINE | Email + SMS/LINE + โทรแจ้งโดย CS |
| บริการรับ-ส่งสินค้า | — | — | มีบริการรับ-ส่งถึงบ้าน (config ได้) |
| สิทธิ์การใช้ | ทุกงาน | เฉพาะประเภทสินค้าที่ Vendor รองรับซ่อมด่วน | ต้องตรวจสิทธิ์สมาชิก (member lookup) |

- Business Rule ST-1: tier มีผลต่อ deadline = status_updated_date + (SLA × tier_multiplier) และตัวชี้วัด On Track / At Risk / Critical

- Business Rule ST-2: เปลี่ยน tier ได้เฉพาะก่อนเข้าสถานะตีราคา (240/310) และต้องบันทึก transaction_log พร้อมเหตุผล

- Business Rule ST-3: Dashboard เพิ่มตัวกรองและ KPI แยกตาม tier (จำนวนงาน, SLA compliance, รายได้ surcharge)

## 6.2 ค่าเปิดเครื่อง / ค่าตรวจเช็คเบื้องต้น (Diagnostic Fee ตามประเภทสินค้า)

เรียกเก็บ ณ วันเปิดใบแจ้งซ่อม (เฉพาะงานนอกประกัน — งานในประกันยกเว้นโดย default, config ได้) อัตราค่าเปิดเครื่องกำหนดต่อประเภทสินค้าในหน้า Admin ตัวอย่างโครงสร้างอัตราเริ่มต้น:

| กลุ่มประเภทสินค้า (ตัวอย่าง) | ค่าเปิดเครื่อง (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Thermo Pot, Kettle, Utensils & Gadgets) | 100 – 200 | ตรวจในศูนย์ |
| Power Tools / Fanlamp / Air Care | 150 – 300 | ตรวจในศูนย์ |
| TV / Microwave / Oven | 200 – 400 | ตรวจในศูนย์ |
| เครื่องปรับอากาศทุกประเภท (Wall / Ceiling / Cassette) | 300 – 500 | กรณีถอดมาส่ง; on-site คิดค่าเดินทางเพิ่ม |
| ประตู / วงกบ / Counter Doors / Basin | 500 | ประเมินหน้างาน (on-site assessment) |
| สินค้า Premium with purchase / Pillow / Camping | 0 – 100 | มูลค่าต่ำ อาจยกเว้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์ลูกค้า |

- Business Rule DF-1: สร้าง payment transaction ประเภท DIAGNOSTIC_FEE + ออกใบเสร็จทันทีที่รับชำระ ก่อนสถานะ 100 → 110

- Business Rule DF-2: ถ้าลูกค้าอนุมัติซ่อม ค่าเปิดเครื่องถูกหักออกจากยอดค่าซ่อมสุทธิ (แสดงเป็นส่วนลดในใบเสนอราคา/ใบเสร็จ)

- Business Rule DF-3: ถ้าลูกค้าไม่อนุมัติซ่อม ค่าเปิดเครื่องไม่คืน (นโยบาย default — config เป็นคืนบางส่วนได้) ต้องแจ้งลูกค้า ณ วันรับเครื่องและพิมพ์เงื่อนไขบนใบรับเครื่อง

- Business Rule DF-4: งานในประกันไม่เก็บค่าเปิดเครื่อง แต่ถ้าตรวจแล้วพบว่าความเสียหายอยู่นอกเงื่อนไขประกัน (เช่น ใช้งานผิดวิธี) ระบบให้ CS แปลงงานเป็นนอกประกันและเรียกเก็บย้อนหลังก่อนเริ่มซ่อม

## 6.3 ใบเสนอราคาแบบต้นทุนบวกกำไร (Cost-Plus Quotation)

ขยายตาราง quotation เดิม: Vendor แจ้งต้นทุน แล้วระบบคำนวณราคาขายอัตโนมัติจาก margin ที่ config ต่อประเภทสินค้า/tier ก่อนส่งขออนุมัติลูกค้า

| องค์ประกอบ | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| cost_parts | ต้นทุนอะไหล่จาก Vendor (แนบรายการอะไหล่ได้หลายรายการ) |
| cost_labor | ค่าแรงซ่อมของ Vendor (คิดค่าแรง/ชั่วโมงหรือเหมาต่องาน) |
| cost_logistics | ค่าขนส่ง/เดินทาง (ไป-กลับ Vendor หรือ on-site) |
| cost_total | = parts + labor + logistics |
| margin_percent | % กำไรตาม config ประเภทสินค้า (default 30%) — override ได้ภายใต้สิทธิ์ |
| sell_price | = cost_total × (1 + margin%) |
| diagnostic_fee_deduct | หักค่าเปิดเครื่องที่ชำระแล้ว (DF-2) |
| discount | ส่วนลด (โปรโมชั่น/VIP) พร้อมเหตุผล |
| vat | VAT 7% ของยอดหลังหักส่วนลด |
| net_price | ยอดสุทธิที่เสนอลูกค้า |

- Business Rule QT-1: margin ต่ำกว่า floor (default 15%) หรือ discount เกินเพดาน ต้องผ่านการอนุมัติภายใน (Admin/Supervisor) ก่อนส่งลูกค้า — บันทึก approver ใน transaction_log

- Business Rule QT-2: ลูกค้าเห็นเฉพาะราคาขาย ไม่เห็นโครงสร้างต้นทุน; สิทธิ์เห็น cost/margin จำกัดที่ GR/DC/Admin

- Business Rule QT-3: คงกฎเดิม — อนุมัติรายรายการ, mode ตรงกับ path, ผลอนุมัติกำหนดสถานะ 270/275 หรือ 340/345

- Business Rule QT-4: เก็บประวัติทุก revision ของใบเสนอราคา (quotation_version) เพื่อตรวจสอบย้อนหลัง

## 6.4 การบันทึกการชำระเงิน (Payment Recording)

เพิ่มตาราง payment_transaction ผูกกับใบแจ้งซ่อม รองรับการชำระหลายครั้งต่อใบงาน

| Field | คำอธิบาย |
| --- | --- |
| payment_id (PK) | รหัสรายการ |
| request_id (FK) | ใบแจ้งซ่อมที่เกี่ยวข้อง |
| payment_type | DIAGNOSTIC_FEE ¦ DEPOSIT ¦ FINAL ¦ SURCHARGE_EXPRESS ¦ REFUND |
| amount | จำนวนเงิน (REFUND เป็นค่าลบ) |
| method | CASH ¦ TRANSFER ¦ QR_PROMPTPAY ¦ CREDIT_CARD |
| ref_no | เลขอ้างอิงสลิป/เครื่องรูดบัตร |
| receipt_no | เลขที่ใบเสร็จ (running แยกชุด: {BU}P{Store}{YYMMDD}{RUN4}) |
| received_by / received_at | ผู้รับชำระและเวลา |
| status | PENDING ¦ CONFIRMED ¦ VOIDED (void ต้องมีเหตุผล + สิทธิ์ Supervisor) |

- Business Rule PM-1: จุดเก็บเงิน — ค่าเปิดเครื่อง/Express surcharge เก็บตอนเปิดงาน (CS), ยอดค่าซ่อมคงเหลือเก็บก่อนส่งมอบสินค้า (สถานะ 290/390 → 299/399 จะเดินต่อได้ต่อเมื่อยอดค้างชำระ = 0)

- Business Rule PM-2: หน้าจอส่งมอบสินค้าแสดงสรุป: ยอดใบเสนอราคา − ค่าเปิดเครื่องที่ชำระแล้ว − ส่วนลด + VAT = ยอดต้องชำระ พร้อมประวัติการชำระทั้งหมด

- Business Rule PM-3: งานที่ยกเลิกหลังชำระค่าเปิดเครื่อง → ไม่คืนเงิน (default ตาม DF-3); งานยกเลิกโดยความผิดของร้าน → สร้าง REFUND ได้ภายใต้สิทธิ์ Supervisor

- Business Rule PM-4: รายงานเงินสดประจำวันต่อสาขา (daily cash reconciliation) แยกตาม method และผู้รับชำระ + export Excel

# 7. Data Model

## 7.1 Entities หลัก (เดิม + ส่วนขยาย)

| Entity | Key Fields | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| repair_ticket | request_id, request_no, branch, customer_*, sku, barcode, product_type, brand, model, serial_no, quantity, warranty_flg, symptom, internal_flg, reject_flg, reject_from_status, status, status_updated_date, service_tier*, created_* | * = field ใหม่ |
| running_doc | doc_type, prefix, current_no | ใบแจ้งซ่อม / ใบคืน / ใบเสร็จ* |
| attachment | attachment_id, request_id, step_no, file_type, file_url | รวมไฟล์ลายเซ็น |
| transaction_log | log_id, request_id, step_no, act_user_name, act_ip_address, act_trans_log, created_at | audit trail ทุก action |
| quotation | quotation_id, request_id, mode(DC/VEN), version*, cost_parts*, cost_labor*, cost_logistics*, margin_percent*, sell_price*, discount*, vat*, net_price*, user_approve_flg | รายการย่อยใน quotation_item |
| quotation_item | item_id, quotation_id, description, cost*, price, user_repair_flg, user_repair_reason | อนุมัติรายรายการ |
| payment_transaction* | ตามตาราง 6.4 | ใหม่ทั้งตาราง |
| diagnostic_fee_config* | product_type_id, fee_amount, waive_in_warranty_flg | ใหม่ |
| service_tier_config* | tier, sla_multiplier, surcharge_type, surcharge_value, active_flg | ใหม่ |
| margin_config* | product_type_id, margin_percent, margin_floor | ใหม่ |
| status_info | status_code (ใหม่ 3 หลัก), legacy_code, status_name, path, sla_hours, display_order | single source of truth ของสถานะ |
| vendor_info | vendor_id, vendor_name, vendor_email | import/export ได้ |
| commodity | sku, vendor_name | mapping SKU → Vendor |
| users / branch / product_type / brand | ตามระบบเดิม | RBAC + reference data |

# 8. API Specification (สรุป)

| Method | Endpoint | คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login, /logout, GET /me | Authentication |
| GET/POST | /api/request (list/add) | รายการ/เปิดใบแจ้งซ่อม (ออกเลขที่ + แนบไฟล์บังคับ) |
| PATCH | /api/request/update-status | เปลี่ยนสถานะ + เลือก path (200/300) |
| POST | /api/request/rollback | ถอยสถานะตาม map + เหตุผล (+ DC reject) |
| POST | /api/request/cancel | ยกเลิก (ระบบใหม่: เพิ่ม validation ตาม FIX-02) |
| POST | /api/request/update-product-return | บันทึกการคืนสินค้า (ProductCustomerReturn / ProductVendorReturn / ProductVendorToDcInstead / ProductVendorToDcReturn) |
| POST | /api/request/update-notified | บันทึกผลแจ้งลูกค้า → กำหนดสถานะถัดไป |
| POST/PUT | /api/quotation/add, /update-user-approve | ใบเสนอราคา (ขยาย: cost/margin fields) |
| POST | /api/notify/vendor-send | ส่งอีเมลแจ้ง Vendor |
| POST/GET | /api/payment (new) | บันทึก/เรียกดูการชำระเงิน + ใบเสร็จ |
| GET/PUT | /api/admin/* (sla, vendor, fee, margin, tier, users) | ข้อมูลระบบ |
| GET | /api/request/export | Export Excel |

# 9. Non-Functional Requirements

- Performance: โหลดหน้า < 2 วินาที (LAN), API list < 500ms (paginated ≤ 100 แถว), upload ≤ 10MB/ไฟล์, รองรับ ≥ 50 concurrent users

- Security: bcrypt (cost ≥ 12), HTTP-only session cookie/JWT, RBAC ที่ API ทุกเส้น, validate MIME server-side, เก็บไฟล์นอก web root, HTTPS, input sanitisation; ข้อมูลเงิน (cost/margin) ต้องจำกัดสิทธิ์การอ่านที่ API layer

- Reliability: อัพเดตสถานะเป็น atomic transaction, uptime 99.5% เวลาทำการ, error boundary ครอบทั้ง app (แก้ BUG-03 เดิม)

- Usability: ภาษาไทยเป็นหลัก, พ.ศ. ใน date picker, responsive ≥ 768px, inline validation, เครื่องหมาย * ชัดเจน

- Maintainability/Scalability: Git, .env, Prisma migrations, OpenAPI 3.0, stateless API, object storage (MinIO/S3), connection pooling

# 10. ข้อบกพร่องระบบเดิมและข้อกำหนดการแก้ไข

| ID | ปัญหาในระบบเดิม | ข้อกำหนดระบบใหม่ |
| --- | --- | --- |
| FIX-01 | /request/view/:id crash ทั้ง renderer เมื่อ id ไม่ถูกต้อง (BUG-01) | จัดการ 404 + error boundary ราย route |
| FIX-02 | ยกเลิกใบแจ้งซ่อมได้ทุกสถานะโดยไม่มี validation | อนุญาตยกเลิกเฉพาะสถานะ 100/110/200/210/300 (ก่อนสินค้าถึง Vendor); หลังจากนั้นต้องเป็น Supervisor + เหตุผล |
| FIX-03 | ไม่มีการตรวจ Serial ตอน GR รับสินค้า | GR ต้อง verify serial กับที่ CS กรอก, mismatch ต้อง override พร้อมเหตุผล |
| FIX-04 | แจ้งลูกค้าเป็น manual | เพิ่มแจ้งอัตโนมัติ (Email/SMS/LINE OA) เมื่อ: ตีราคาเสร็จ, ซ่อมเสร็จพร้อมรับคืน, ใกล้เกิน SLA |
| FIX-05 | รหัสสถานะเดิมยาวสั้นปนกัน (10, 201, 232, 2360) ไม่มีเอกสาร | ใช้รหัสมาตรฐานใหม่ 3 หลัก (หัวข้อ 3.2) + ตาราง status_info เป็น single source of truth + migration script |

# 11. แผนการพัฒนา (Proposed Phases)

| Phase | ขอบเขต |
| --- | --- |
| 1 — Foundation | Auth + RBAC, DB schema + seed (status ใหม่/SLA/reference) + migration รหัสเดิม→ใหม่, CI/CD, หน้า Maintain |
| 2 — Core Flow | เปิดใบแจ้งซ่อม, สถานะ + state machine + rollback, ฟอร์มส่งมอบทุกจุด, attachment, transaction log |
| 3 — Quotation & Payment | Cost-plus quotation, อนุมัติลูกค้า, Diagnostic fee, Payment + ใบเสร็จ, Vendor email |
| 4 — Service Tier & Dashboard | NORMAL/EXPRESS/VIP, priority queue, SLA per tier, Dashboard + รายงาน + reconciliation |
| 5 — Notifications & Polish | SMS/LINE OA, barcode scanner, mobile responsive, UAT + data migration |

จัดทำโดย: Claude (AI Analysis) — วิเคราะห์จากระบบ UAT จริง, BUSINESS_RULES.md และ SRS v1.0 | เวอร์ชัน 2.1 (รหัสสถานะมาตรฐานใหม่) | 17/07/2026